بسم الله الرحمن الرحيم

**بوابة أمانة العاصمة المقدسة**

إنشاء تصميم بوابة أمانة العاصمة المقدسة باستخدام لغة React.js، يبدأ العمل يوم 20/02/2025 وينتهي يوم 16/03/2025. يحتوي الموقع على 11 صفحة.

# **تفاصيل الصفحات المطلوبة**

1. الصفحة الرئيسية
2. صفحة المشاريع
3. المركز الإعلامي
   * الأخبار
   * الفعاليات
   * مكتبة الوسائط
4. الخدمات الإلكترونية
   * خدمات الأفراد
   * خدمات الأعمال
   * خدمات الجهات الحكومية
   * خدمات منسوبي الأمانة
5. الأمانة
   * الأمانة في سطور
   * أمين العاصمة المقدسة

**الإجمالي: 11 صفحة**

# **آلية العمل لكل صفحة يومين لكل صفحة**

* اليوم الأول:
  + إعداد النموذج الأولي Wireframe لتحديد الهيكل العام للصفحة.
  + وضع تصور للتقسيم والتنقل بين العناصر داخل الصفحة.
* اليوم الثاني:
  + استكمال تصميم الواجهة النهائية UI باستخدام .
  + تطوير الصفحة باستخدام React.js، مع تحويل التصميم إلى كود JSX وتطبيق CSS المناسب.
  + إجراء الاختبارات الأساسية للتأكد من استجابة الصفحة وسلاسة الأداء.

# **الجدول الزمني مع التواريخ**

| **الصفحة** | **اليوم الثاني** | **اليوم الأول** |
| --- | --- | --- |
| الصفحة الرئيسية | 21/02/2025 | 20/02/2025 |
| صفحة المشاريع | 23/02/2025 | 22/02/2025 |
| المركز الإعلامي – الأخبار | 25/02/2025 | 24/02/2025 |
| المركز الإعلامي – الفعاليات | 27/02/2025 | 26/02/2025 |
| المركز الإعلامي – مكتبة الوسائط | 01/03/2025 | 28/02/2025 |
| الخدمات الإلكترونية – خدمات الأفراد | 03/03/2025 | 02/03/2025 |
| الخدمات الإلكترونية – خدمات الأعمال | 05/03/2025 | 04/03/2025 |
| الخدمات الإلكترونية – خدمات الجهات الحكومية | 07/03/2025 | 06/03/2025 |
| لخدمات الإلكترونية – خدمات منسوبي الأمانة | 09/03/2025 | 08/03/2025 |
| الأمانة – الأمانة في سطور | 11/03/2025 | 10/03/2025 |
| الأمانة – أمين العاصمة المقدسة | 13/03/2025 | 12/03/2025 |

# **ملخص المخطط**

* بداية المشروع: الخميس 20/02/2025.
* انتهاء تصميم وتطوير جميع الصفحات: الأحد 16/03/2025.
* إجمالي مدة العمل: 25 يوم عمل لإنجاز تصميم وتطوير 11 صفحة (يومان لكل صفحة).
* آلية العمل:
  + تصميم الصفحات باستخدام React.js مع تقسيم يوم العمل على إعداد Wireframe في اليوم الأول وتنفيذ التصميم النهائي وتحويله إلى كود في اليوم الثاني.
  + رفع التصميمات على GitHub وإضافة جميع أعضاء الفريق إليه.
  + عقد اجتماع أسبوعي لعرض التطورات ومناقشة التعديلات المطلوبة.